附件

| 嘉峪关市循环农业产业专项行动计划重点建设计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目主要建设内容及规模 | 建设年限 | 投资估算 | 责任单位 | 备注 |
| 一 | 重点项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉峪关戈壁农业示范园 | 园区位于S305线景观大道以北、讨赖河以南，规划面积5000亩，计划建设大棚1050座，其中单体保温大棚983座、玻璃温室连体大棚18座、科技展示大棚42座。 | 2017-2022年 | 99000 | 镜铁区 |  |
| 2 | 新城镇戈壁农业产业园 | 规划面积4000亩，建设高效现代日光温室800座，智能连栋温室5万㎡，配套农产品物流、储藏和农业休闲辅助设施。 | 2018-2022年 | 26000 | 长城区 |  |
| 3 | 酒泉钢铁（集团）公司戈壁农业示范区 | 建设地点位于宏丰公司葡萄种植基地东南侧及祁牧乳业公司养殖场东侧，园区规划面积1000亩，建设现代高效日光温室300座，连栋温室2栋1万㎡，配套建设冷链、储藏等设施。 | 2017-2022年 | 4000 | 酒泉钢铁（集团）公司 |  |
| 4 | 新城村戈壁日光温室基地 | 基地位于新城镇毛庄子以北，规划面积850亩，建设现代日光温室216座，绿化80亩，经济林196亩，配套“三通一平”设施。 | 2019-2023年 | 2500 | 嘉峪关市新城鸿运洋葱专业合作社 |  |
| 5 | 嘉峪关市60万头生猪养殖项目 | 建设地址位于嘉峪关市魏晋墓路宏丰种猪场，成立嘉峪关天兆宏丰猪业有限公司，对原宏丰公司生猪养殖设施设备进行改造、扩建、新建，规划建设60万头生猪养殖基地，分六期引进优质种猪24000头，达到年生产繁殖60万头生猪规模。 | 2019-2025年 | 20000 | 四川天兆猪业股份有限公司 甘肃祁牧乳业有限责任公司 |  |
| 二 | 带动性工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 畜禽粪污资源化循环利用工程 | 指导畜禽规模养殖场配套畜禽粪污利用处理设施，探索在畜禽养殖集中区建设畜禽粪污集中处理和有机肥生产设施，推进畜禽粪污就地就近资源化利用。到2020年，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率提前两年达到100%。 | 2019-2020年 | 100 | 三区、市农业农村局、市发展改革委、市生态环境局、市财政局 |  |
| 7 | 农作物秸秆综合利用工程 | 扶持引导秸秆饲料化利用生产加工企业、牛羊规模养殖企业(场)、农民专业合作组织和种植养殖大户，开展青贮氨化窖池、秸秆饲料储备库建设，购置秸秆饲料化利用有关的收获、粉碎、揉丝、裹包等加工机械设备，以秸秆饲料化利用为主导，以肥料化、基质化利用为补充，以能源化利用为辅助，推动形成粮草兼顾、草畜平衡、循环发展的新型种养结构。到2020年，秸秆综合利用率达到85%、饲料化利用率达到65%，基本形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用产业化格局。 | 2019-2020年 | 50 | 市农业农村局、三区 |  |
| 8 | 耕地质量保护与提升工程 | 统筹整合测土配方施肥、保护性耕作、秸秆还田等项目，大力实施高标准农田建设，积极开展土壤改良、地力培肥、控污修复、畜禽养殖污染防治，推动用地养地有机结合，实现化肥农药减量、耕地休养生息永续利用。到2020年，全市建成高标准农田6万亩，基础地力提升面积4万亩，耕地盐渍化、污染等问题得到有效控制。 | 2019-2020年 | 3000 | 市农业农村局、市自然资源局、三区、市财政局、市生态环境局 |  |
| 9 | 化肥农药减量增效工程 | 深入开展农业绿色发展行动，大力推广测土配方施肥、秸秆还田、增施有机肥等技术措施，减少化肥施用量，提高化肥使用效率。大力推广保护性耕作，广泛推广应用水肥一体化技术模式。推广高效低风险农药，规范限量使用饲料添加剂，减量使用兽用抗菌药物。深入推进病虫害绿色防控，推广大型施药器械和航空植保机械，提高农药利用率。到2020年，统防统治面积达到3万亩次以上，技术覆盖率达到40%以上；主要农作物病虫害绿色防控面积2.5万亩次以上，绿色防控技术覆盖率达到30%以上。 | 2019-2020年 | 100 | 三区、市农业农村局、市发展改革委、市生态环境局、市财政局 |  |
| 10 | 节约型农业技术推广工程 | 推广垄膜沟灌、膜下滴灌、农业物联网水肥一体化自动控制技术，改进耕作方式，调整种植结构，推广抗旱品种。以膜下滴灌、垄膜沟灌两大技术为主要模式，注重水肥一体化技术应用，分区域规模化推进高效节水灌溉，推广渠道防渗、滴灌等灌溉节水技术，到2020年，初步建成农业高效节水体系，高效节水技术应用面积累计达到9万亩。全市地下水超采得到基本遏制，农田灌溉水有效利用系数提高到0.61。 | 2019-2020年 | 300 | 市农业农村局、市水务局、市发展改革委、市自然资源局、市财政局、三区 |  |
| 11 | 农业废弃物资源化利用工程 | 大力开展以节能、降耗、减污、增效为目标的清洁化生产，重点实施尾菜、秸秆等废弃物的回收、利用与无害化处理，拓展延伸特色优势产业链条，降低废弃物排放量，提高农产品加工废弃物资源化利用水平。到2020年，尾菜处理率达到50%以上，畜禽屠宰企业废弃物综合利用率达到50%以上。 | 2019-2020年 | 180 | 市农业农村局、市工信局、市发展改革委、市生态环境局、市财政局 |  |